Plano Mestre de Engenharia: Marketplace Contextual Adaptativo via Server-Driven UI (SDUI)

Este documento estabelece a estratégia de desenvolvimento para o Trabalho de Conclusão de Curso em Engenharia de Computação, focado na criação de uma engine de orquestração de interface para e-commerce. O projeto utiliza o dataset público da Olist e a arquitetura Server-Driven UI para entregar personalização dinâmica e alto desempenho.

1. Definição da Arquitetura: Vertical Slice Architecture (VSA)

Para este projeto, abandonaremos a arquitetura em camadas tradicional (Horizontal) em favor da Vertical Slice Architecture. Em vez de pastas como controllers, models e services, o código será organizado por funcionalidades (fatias).

- O que é Vertical Slice? Cada funcionalidade (ex: "Home Contextual") é uma fatia independente que contém seu próprio endpoint, schema de UI, lógica de negócio e acesso ao banco de dados.

- Por que VSA para SDUI? O SDUI exige que a lógica de negócio e a definição dos componentes de UI estejam fortemente acopladas no backend. A VSA permite que você altere um componente de UI na Home sem o risco de quebrar a estrutura de dados do Carrinho.

- Padrão BFF (Backend-for-Frontend): O seu backend atuará como uma camada intermediária que agrega dados de múltiplas fontes do dataset Olist e os transforma no contrato de UI esperado pelo React.

2. Cronograma de Desenvolvimento (8 Meses / 16 Sprints)

O ciclo de vida do projeto seguirá a metodologia Scrum, adaptada para o rigor acadêmico, com sprints de duas semanas.

Semestre 1: Fundação e Engine Core

- Sprints 1-2 (Requisitos e Contrato): Criação do PRD (Product Requirements Document) e Tech Spec. Definição do JSON Schema base para o React (ex: header, carousel, product_grid).

  - TCC Escrito: Capítulo de Introdução e Definição do Problema.

- Sprints 3-4 (Ingestão de Dados e MVP): Importação das tabelas orders, products e customers do dataset Olist (100k pedidos) para o PostgreSQL. Implementação do motor básico no FastAPI.

  - TCC Escrito: Fundamentação Teórica (SDUI, BFF e frameworks Python).

- Sprints 5-8 (Desenvolvimento de Features): Implementação das primeiras fatias verticais: Listagem de Produtos e Detalhes da Categoria.

  - TCC Escrito: Capítulo de Metodologia e Modelagem do Banco de Dados.

Semestre 2: Inteligência e Performance

- Sprints 9-10 (Lógica Contextual): Implementação da personalização por geolocalização (usando o dataset de geolocation da Olist) e sazonalidade.

- Sprints 11-12 (Otimização): Integração de cache com Redis para os componentes mais pesados da UI e implementação de processamento assíncrono com asyncio.

- Sprints 13-14 (Validação Técnica): Testes de carga com Locust e análise de latência (TTFB < 200ms).

  - TCC Escrito: Desenvolvimento, Resultados e Discussão de Performance.

- Sprints 15-16 (Refinamento e Defesa): Polimento visual no React e preparação da apresentação final.

3. Métricas de Sucesso da Engenharia

Diferente de um projeto web comum, este TCC será validado por dados quantitativos:

| Métrica | Objetivo Técnico | Ferramenta |
| --- | --- | --- |
| Latência (TTFB) | Resposta total < 200ms para layouts complexos | Locust / Chrome DevTools |
| Throughput | Suportar > 500 requisições/segundo em hardware básico | Locust |
| Payload Size | JSON de interface otimizado (minificado) | Network Tab |
| Hit Rate de Cache | > 80% para componentes estáticos ou regionais | Redis Monitor |

4. Estratégia de Pesquisa e Referências Acadêmicas

Para elevar a nota do TCC, utilizaremos termos de pesquisa específicos em bases como IEEE Xplore e Google Scholar:

- "Backend-for-Frontend (BFF) Pattern in high-traffic E-commerce".

- "Server-Driven UI performance optimization for mobile and web apps".

- "Vertical Slice Architecture vs Layered Architecture in Python web frameworks".

- "Adaptive User Interfaces based on real-world transaction datasets".

5. O Dataset: Brazilian E-Commerce (Olist)

Utilizaremos o dataset oficial da Olist disponível no Kaggle. Ele contém informações anônimas de pedidos reais, incluindo:

- Geolocalização: Essencial para a lógica de frete dinâmico e banners regionais.

- Avaliações (NLP): Possibilidade de injetar widgets de "Destaque do Mês" baseados em sentimento.

- Categorias Variadas: De eletrônicos a itens de casa, permitindo testar diferentes layouts de SDUI para cada nicho.

Este planejamento garante que o foco permaneça nos desafios de engenharia — escalabilidade, arquitetura distribuída e orquestração lógica — tornando a defesa do seu TCC um case de nível profissional.